江西联兴公路工程有限公司

2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目

询价文件

江西联兴公路工程有限公司

二O二五年四月

## 第一章 询价公告

## 江西联兴公路工程有限公司

## 2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目

## 询价公告

一、询价条件

本次询价项目名称：2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目（以下简称本项目）。

询价人:江西联兴公路工程有限公司。合同签订人: 江西联兴公路工程有限公司，资金来源为自有资金，该项目已具备询价条件，现对该项目进行公开询价。

### 施工内容及要求

1、标段划分：本项目共分 1 个类别，共 2个标段，其中赣定（K3077+150-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全高速公路范围内路基工程劳务合作为第一标段（LJ1标），赣定（K3042+926-K3077+150）、赣州绕城、兴赣、宁兴高速公路范围内路基工程劳务合作为第二标段（LJ2标）。

2、各标段施工内容及要求：详见下表

| LJ1标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （赣定（K3077+150-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全高速路基工程劳务合作） 货币单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 预估数量 | 控制单价 （元） | 备注 |
| 1 | 整修边坡 |  | m2 | 5000 | 1.80 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 2 | 运土方（第1km） |  | m3 | 15000 | 1.80 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 3 | 运土方（每增运1km） |  | m3 | 350000 | 0.52 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 4 | 运石方（第1km） |  | m3 | 3000 | 2.50 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 5 | 运石方（每增运1km） |  | m3 | 350000 | 0.68 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 6 | 人工开挖土方 |  | m3 | 200 | 13.09 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 7 | 机械开挖土方 |  | m3 | 15000 | 6.00 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 8 | 机械开挖石方 |  | m3 | 800 | 13.00 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 9 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 1000 | 23.03 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 10 | 机械挖沟槽土方 |  | m3 | 300 | 9.09 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 11 | 回填土方 |  | m3 | 500 | 9.09 | 单价包人工、机械、土及零星辅助材料 |
| 12 | 回填石方 |  | m3 | 800 | 18.98 | 单价包人工、机械、石及零星辅助材料 |
| 13 | 机械拆除圬工砌体 |  | m3 | 400 | 13.03 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 14 | 人工拆除圬工砌体（含切缝） |  | m3 | 500 | 50.30 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 15 | 人工拆除钢筋混凝土 |  | m3 | 200 | 96.37 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 16 | M10水泥砂浆抹面 |  | m2 | 1000 | 8.03 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 17 | M7.5浆砌片石（不含材料）一级坡 |  | m3 | 2000 | 152.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 18 | M7.5浆砌片石（不含材料）二级坡 |  | m3 | 500 | 152.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 19 | M7.5浆砌片石（不含材料）三级坡及以上 |  | m3 | 200 | 152.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 20 | 砖砌圬工砌体（不含材料） |  | m3 | 200 | 160.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 21 | 砼喷射混凝土（不含材料） |  | m3 | 200 | 379.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 22 | 水泥混凝土构筑物（不含材料） |  | m3 | 2000 | 153.27 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 23 | 预制及现浇构筑物钢筋制作安装（不含材料） |  | t | 5 | 858.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 24 | 砂砾垫层（含袋装砂砾反率层）（不含材料） |  | m3 | 800 | 9.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 25 | 人工安、拆除盖板（清理边沟） |  | m | 100 | 31.01 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 26 | 钻孔（砂、土层） |  | 个 | 100 | 32.00 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 27 | 钻孔（岩层） |  | 个 | 100 | 100.00 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 28 | PE管顶进施工φ315HDPE管 |  | m | 300 | 709.73 | 单价包人工、机械、泥浆、零星辅助材料 |
| 29 | 砼预制安装（不含预制构件制作） |  | m3 | 200 | 153.03 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 30 | 安装砼沟盖板（不含预制构件制作） |  | 块 | 200 | 10.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 31 | 边坡挂网（包含材料） |  | m2 | 1500 | 21.92 | 单价包人工、机械、铁丝网等材料及零星辅助材料 |
| 32 | 客土喷播植草(厚度8cm) |  | m2 | 4000 | 24.33 | 单价包人工、机械、泥浆、铁丝网、无纺布等材料及零星辅助材料 |
| 33 | 喷播草籽 |  | m2 | 6000 | 9.09 | 单价包人工、机械、泥浆、草籽等材料及零星辅助材料 |
| 34 | 铺草皮 |  | m2 | 1000 | 4.57 | 单价包人工、机械、草皮等材料及零星辅助材料 |
| 35 | 植生袋 |  | m3 | 2000 | 36.52 | 单价包人工、机械、植生袋等材料及零星辅助材料 |
| 36 | 人工伐树及挖根 |  | 棵 | 200 | 42.46 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 37 | 安装砼路缘石（不含预制构件制作） |  | m | 100 | 10.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 38 | 拆装波形护栏及立柱 |  | m | 200 | 10.79 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 39 | 混凝土钻孔植筋（φ28mm以内，孔深50cm以内） |  | 根 | 100 | 60.00 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 40 | 安装铸铁雨水箅子（不含雨箅子） |  | 块 | 500 | 15.15 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 41 | 声屏障安装（路基段） |  | m | 500 | 360.00 | 含安装声屏障、基础开挖、埋设钢管、钢筋、浇筑砼及下封盖施工等 |
| 42 | 声屏障安装（桥梁段） |  | m | 300 | 260.00 | 含安装声屏障、钻孔、化学螺栓施工等 |
| 43 | 人工切割混凝土及钢筋混凝土 |  | m2 | 100 | 355.67 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 44 | 沥青混凝土路面挖沟槽(含切缝) |  | m³ | 100 | 56.59 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 45 | 桥梁防撞墙钻孔 |  | m³ | 20 | 303.60 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 46 | 混凝土预制构件制作(现拌） |  | m³ | 100 | 284.09 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| LJ2标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| （赣定（K3042+926-K3077+150）、赣州绕城、兴赣、宁兴高速路基工程劳务合作） 货币单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 预估数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 | 整修边坡 | m2 |  | 2000 | 1.80 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 2 | 运土方（第1km） | m3 |  | 20000 | 1.80 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 3 | 运土方（每增运1km） | m3 |  | 300000 | 0.52 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 4 | 运石方（第1km） | m3 |  | 2000 | 2.50 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 5 | 运石方（每增运1km） | m3 |  | 300000 | 0.68 | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 6 | 人工开挖土方 | m3 |  | 200 | 13.09 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 7 | 机械开挖土方 | m3 |  | 20000 | 6.00 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 8 | 机械开挖石方 | m3 |  | 500 | 13.00 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 9 | 人工挖沟槽土方 | m3 |  | 1200 | 23.03 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 10 | 机械挖沟槽土方 | m3 |  | 500 | 9.09 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 11 | 回填土方 | m3 |  | 600 | 9.09 | 单价包人工、机械、土及零星辅助材料 |
| 12 | 回填石方 | m3 |  | 400 | 18.98 | 单价包人工、机械、石及零星辅助材料 |
| 13 | 机械拆除圬工砌体 | m3 |  | 300 | 13.03 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 14 | 人工拆除圬工砌体（含切缝） | m3 |  | 400 | 50.30 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 15 | 人工拆除钢筋混凝土 | m3 |  | 200 | 96.37 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 16 | M10水泥砂浆抹面 | m2 |  | 800 | 8.03 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 17 | M7.5浆砌片石（不含材料）一级坡 | m3 |  | 2000 | 152.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 18 | M7.5浆砌片石（不含材料）二级坡 | m3 |  | 400 | 152.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 19 | M7.5浆砌片石（不含材料）三级坡及以上 | m3 |  | 100 | 152.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 20 | 砖砌圬工砌体（不含材料） | m3 |  | 200 | 160.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 21 | 砼喷射混凝土（不含材料） | m3 |  | 200 | 379.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 22 | 水泥混凝土构筑物（不含材料） | m3 |  | 2000 | 153.27 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 23 | 预制及现浇构筑物钢筋制作安装（不含材料） | t |  | 5 | 858.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 24 | 砂砾垫层（含袋装砂砾反率层）（不含材料） | m3 |  | 700 | 9.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 25 | 人工安、拆除盖板（清理边沟） | m |  | 100 | 31.01 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 26 | 钻孔（砂、土层） | 个 |  | 100 | 32.00 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 27 | 钻孔（岩层） | 个 |  | 100 | 100.00 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 28 | PE管顶进施工φ315HDPE管 | m |  | 500 | 709.73 | 单价包人工、机械、泥浆、零星辅助材料 |
| 29 | 砼预制构件安装（不含预制构件制作） | m3 |  | 200 | 153.03 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 30 | 安装砼沟盖板（不含预制构件制作） | 块 |  | 200 | 10.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 31 | 边坡防护挂网（包含材料） | m2 |  | 1200 | 21.92 | 单价包人工、机械、铁丝网等材料及零星辅助材料 |
| 32 | 客土喷播植草(厚度8cm) | m2 |  | 5000 | 24.33 | 单价包人工、机械、泥浆、铁丝网、无纺布等材料及零星辅助材料 |
| 33 | 喷播草籽 | m2 |  | 5500 | 9.09 | 单价包人工、机械、泥浆、草籽等材料及零星辅助材料 |
| 34 | 铺草皮 | m2 |  | 1200 | 4.57 | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 35 | 植生袋 | m3 |  | 1500 | 36.52 | 单价包人工、机械、植生袋等材料及零星辅助材料 |
| 36 | 人工伐树及挖根 | 棵 |  | 300 | 42.46 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 37 | 安装砼路缘石（不含预制构件制作） | m |  | 100 | 10.00 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 38 | 拆装波形护栏及立柱 | m |  | 200 | 10.79 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 39 | 混凝土钻孔植筋（φ28mm以内，孔深50cm以内） | 根 |  | 100 | 60.00 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 40 | 安装铸铁雨水箅子（不含雨箅子） | 块 |  | 400 | 15.15 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 41 | 声屏障安装（路基段） | m |  | 500 | 360.00 | 含安装声屏障、基础开挖、埋设钢管、钢筋、浇筑砼及下封盖施工等 |
| 42 | 声屏障安装（桥梁段） | m |  | 300 | 260.00 | 含安装声屏障、钻孔、化学螺栓施工等 |
| 43 | 人工切割混凝土及钢筋混凝土 | m2 |  | 100 | 355.67 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 44 | 沥青混凝土路面挖沟槽(含切缝) | m³ |  | 100 | 56.59 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 45 | 桥梁防撞墙钻孔 | m³ |  | 20 | 303.60 | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 46 | 混凝土预制构件制作(现拌） | m³ |  | 100 | 284.09 | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |

注：上表所列数量为预估数量，不作为结算依据，仅作为共同报价基础，实际施工数量可能存在偏差，报价人应充分理解并考虑实际施工数量的不确定性风险谨慎报价，结算以实际验收合格工程量为准。本项目合同为固定单价合同，合同执行期间由于人工、设备价格等因素导致的价格上涨而引起工程或项目施工成本增加的风险由报价人自行承担，合同单价不再调整。

- 3、施工地点：赣定（K3042+926-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全、赣州绕城、兴赣、宁兴高速公路范围内路基养护各施工点。其中LJ1标施工路段为赣定（K3077+150-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全高速公路范围内路基工程施工；LJ2标施工路段为赣定（K3042+926-K3077+150）、赣州绕城、兴赣、宁兴高速公路范围内路基工程施工。

- 4、质量要求：按照现行国家或行业相关标准、施工设计图纸要求（如有）、业主及询价人要求施工，施工质量合格。

- 5、合同周期：自合同签订之日起12个月或结算金额达到控制价上限止，以先到者为准。如遇特殊情况，经双方经协商一致，合同周期可以延长，延长期限最长不超过12个月。

- 6、工期要求：成交人根据询价人每次下达的任务通知，在要求工期内完成施工。如未完成，逾期违约金：3000元/天。受不可抗力、交警路政审批和管控及非成交人自身原因导致的工期延误，经双方友好协商工期可予以适当顺延。如成交人无故拖延超过约定工期15日仍未完工或中途退场的，询价人有权单方解除合同并不退还履约担保，且成交人无权要求合同签订人支付工程款，并追究由此给询价人造成的损失及责任，不再允许成交人参与询价人所有经营活动。

7、为保证工程顺利推进，若在施工过程中，某一标段的成交人出现未按询价人要求进场或无法按照询价人要求及时完成标段所辖范围内施工任务等情形时，询价人有权重新选择队伍或委派另一标段的成交人进行施工，工程量清单内细目单价按受委派方（标段）的成交单价进行结算，各标段成交人应无条件接受，并积极配合。

8、针对施工过程中涉及询价工程量清单外的施工项目或细目，新增单价确定原则如下：

参照江西省现行有关定额及补充定额组价计算：

（1）人工、材料（不含设备）、机械单价参照《公路工程建设项目估算、概算、预算编制办法》江西省补充规定的通知（赣交基建字[2019]23 号)及该变更实施期间江西省综合交通运输发展研究中心发布的同期《江西省公路、水运建设工程材料价格信息价》编制预算单价；

（2）费率按计划利润率3%、增值税税率3%进行取费（其余费率计取为0）；

（3）组价完成后须按组价后的预算单价下浮5%确定最终预算单价。

按（1）～（3）项计算后，再按成交价较询价时询价人公布的控制价上限的下浮比率进行下浮确定最终新增单价。

各报价人对以上内容均需做出承诺（承诺书格式详见第三章报价文件格式）。

9、在劳务队伍进场前，报价人需向询价人提供保险资料，确保为每位作业人员购买足额的人身意外伤害保险。保险费用应全面覆盖至每一位参与项目作业的人员，且单人的人身意外伤害保险保额不得低于人民币80万元。提供的保险证明材料需详细注明被保险人名单、保险期限、保险金额及对应的保险公司名称与联系方式等关键信息，以便询价人进行核查。若报价人无法在规定时间内提供符合要求的保险凭证，询价人有权单方解除合同，履约保证金不予退回，且由此产生的一切后果及损失由报价人自行承担。

10、施工技术要求：

在施工过程中成交人应严格按照设计图纸（如有）、施工技术规范规程、有关工程管理规定、业主及询价人施工要求等组织施工，若成交人未严格按照相关技术规范要求组织施工，导致工程进度迟缓、工程质量下降、存在安全生产隐患以及其他对工程建设产生不良影响的行为，我方将依据我公司相关违约处罚条款（详见附件）进行相应的处罚。

- 三、本次询价的控制价上限及要求

控制价上限：LJ1标总价控制价上限： 2389008 元 ，LJ2标总价控制价上限： 2457250元 ，且分项报价不得高于本项目工程量清单内分项控制单价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

本报价包含但不限于实施和完成该项目所必需的人工、辅材、零星材料、小型机具、机械设备、质检（自检）、缺陷修复、清理、运输、过路费、交通维护、管理、保险、税费、利润、用水、用电、生活及办公临时设施等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和全部风险，询价人不另行支付其他任何费用。

- 四、询价保证金

1、该项目LJ1标段询价保证金为人民币  肆万柒仟柒佰元整（￥47700元)，LJ2标段询价保证金为人民币  肆万玖仟壹佰元整（￥49100元)。报价人如同时参与2个标段报价，则需按标段分别缴纳询价保证金。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或保函形式（现金或保函形式的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

2、询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价人有权拒绝其报价文件。

3、询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，现场由询价人核验并收取评审后确定的每标段第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金按程序退还。如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，取消中选资格，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求为止。中选人询价保证金在合同签订后退还，如中选人拒绝签订合同，询价人有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

4、若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件、拒绝二次报价或出现第二轮报价高于第一轮报价的情况，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

### 五、履约担保

1、在询价人发出成交通知书后14天内成交人应向询价人提交履约担保并签订合同，履约保证金的金额：签约合同总价的10%。

2、履约担保的形式：保函（银行保函、财务公司保函、保险公司保函、第三方担保公司保函）或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：成交人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；

若采用财务公司保函、保险公司保函或第三方担保公司保函，应经合同签订人认可；

若采用现金，成交人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入合同签订人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

3、在合同所有工作内容完成并经业主验收合格后28天内将履约担保退还成交人。

### 4、履约担保采用公路工程标准施工招标文件（2018版本）履约担保的格式。

### 六、费用的支付

- 1、实际支付按验收合格的工程量进行结算分期支付。

- 2、第1期支付：每项工程完工并经询价人验收合格后30天内，凭双方签认的验收签证资料办理结算，验收签证等资料经询价人相关人员复核后，须提供符合要求的发票进行结算，经询价人结算流程审批通过后，支付经验收工程总价的80％，其中暂扣20%的支付工程款费用作为农民工工资保证金，待成交人提供农民工资结清证明资料后，询价人在第2期支付中进行支付。

- 3、第2期支付：每项工程完工并经业主验收合格，报价人提供支付农民工工资结清承诺函后30天内，支付经验收合格工程总价的17%。

- 4、第3期支付：每项工程质保期2年（质保期自项目经业主验收合格之次日起计算），期满并经询价人复查无质量缺陷后30天内支付已完工程剩余结算款（不计息）。

- 七、报价人资格要求

- 1、具有独立法人资格、合法有效的营业执照和《安全生产许可证》；

- 2、业绩要求：近5年内（至报价文件递交截止日前，以合同签订时间为准）承接过公路路基工程项目的施工或劳务不少于1个（业绩证明材料须提供合同扫描件及发票）。

- 3、本次询价不接受联合体报价，每个报价人可同时对本项目2个标段进行报价，但最多只能中选1个标段。当出现报价人在2个标段报价排名均为第一时，将由报价人在《报价函》中自行明确选择中选标段的优先次序确定中选标段。

- 4、与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价文件均无效。

- 八、报价文件组成

请各报价人派专人携带身份证原件或电子身份证及报价文件，参加本次活动，报价文件包括：

（1）授权委托书（如有）；

（2）报价函；

（3）承诺书；

（4）发票承诺函；

（5）质量承诺函；

（6）信誉承诺表；

（7）其它资料（营业执照、安全生产许可证、业绩证明材料等）

以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册，不得活页。询价文件一式两份（其中正本一份，副本一份），并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）；

- 报价人同时参加本项目2个标段报价时，应按上述要求分别提交报价文件。

- 九、公告媒介、询价文件获取时间及方式

有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）和江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件，本项目询价如有补遗，将于报价文件递交截止时间前2天在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）发布，报价人应随时关注该网站，及时下载，询价人不再另行通知。

- 九、报价文件的密封和标识

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

- 十、报价文件的递交及相关事宜

报价文件的递交截止时间：2025年4月7日上午9:30 ，递交地址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧江西联兴公路工程有限公司综合会议室（开标室）。询价人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价文件。

请各报价人委派授权代理人携带身份证原件及授权书原件（若是单位负责人或法定代表人参加询价只需携带身份证原件及相关证明资料复印件并加盖单位公章），递交报价文件及参加本次询价活动，询价人将对各报价人委派的授权代理人进行现场身份核查，如报价人递交报价文件时未能提供上述资料，询价人将对其报价文件予以拒收。

- 十二、报价文件的开启程序

- 1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

- 2、报价人代表现场检查报价文件密封情况，未按要求密封的报价文件，询价人将予以拒收；

- 3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后由报价人及询价小组签字确认。

- 十三、公示

- 询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）和赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示，公示期3天。

- 十四、地址及联系方式

询价人名称：江西联兴公路工程有限公司

询价人地址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧（江西联兴公路工程有限公司）

联系人：赖先生、贺先生

电    话：0797-4448255

- 十五、监督部门及联系方式

监督部门：江西联兴公路工程有限公司综合事务部（风控法务部）

地    址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧（江西联兴公路工程有限公司）

电    话：0797-4448249

邮政编码：341000

附件：《高速公路养护工程管理违约行为处罚标准一览表》

江西联兴公路工程有限公司

2025年4月2日

附件：

- 高速公路养护工程管理违约行为处罚标准一览表

| 序号 | 违约项目 | 单位 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |
| 一 | 合同承诺 |  |  |
| 1 | 承包人管理人员未按合同承诺到位，或擅自更换的 | 元/人 | 50000 |
| 2 | 承包人未按合同承诺按时将施工机械设备调入施工现场的或 未按监理人指令应施工进度要求需增加施工机械设备的 | 元/台 ·天 | 2000 |
| 二 | 质量管理 |  |  |
| 3 | 承包人质量管理混乱、质保体系形同虚设，未真正起到“企 业自检 ”作用，整改不见效的 | 元/次 | 2000-10000 |
| 4 | 承包人现场质量管理员不在现场进行履行质量管理职责 | 元/(次*人) | 2000 |
| 5 | 承包人未坚持工序逐级检验制度和工序交接制度的，上一道 工序未经监理人检查合格签认就进行下一道工序施工的 | 元/次 | 5000 |
| 6 | 承包人进场材料不合格又不按要求及时清理，或将未经检验 合格的材料（原材料、成品、半成品等）用于施工的，责令 返工（或处理）并不处理的 | 元/处 | 清除出场地并处以 罚款 5000-20000 |
| 7 | 工程通过抽检不合格，由于承包人故意偷工减料或故意违反 操作规程造成工程质量不合格 | 元/次 | 返工处理并处以罚 款 5000-20000 |
| 8 | 要求承包人返工的工程未在规定的时间内进行返工， 又没有 正当理由 | 元/天 | 1000 |
| 9 | 承包人在工程计量和变更中弄虚作假虚报工程量、监理人通 过审批的 | 元/次 | 5000-20000 |
| 10 | 承包人在规定期限内，未执行发包人有关工作指令、会议纪 要（决定）、通知以及有关制度的，或不执行监理人工作指 令的 | 元/次 | 2000-5000 |
| 11 | 未按施工图纸、技术规范组织施工，未开展施工技术交底 | 元/次 | 2000-10000 |
| 12 | 隐蔽工程检验未经专业监理工程师及以上人员到场检验 | 元/处 | 重新检验并处以罚 款 5000 |
| 13 | 各种试验、检测不及时或频率不足的，或试验、检测数据存 在造假 | 元/次 | 2000-5000 |

| 14 | 原始资料故意弄虚作假的 | 元/次 | 2000-5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 进度管理 |  |  |
| 15 | 未按要求完成项目节点的，人员、材料、设备进场不及时导 致进度滞后的 | 元/天 | 1000 |
| 16 | 因进度滞后导致发生病害或病害扩大或造成事故的 | 元/处 | 承担扩大的损失并 处以罚款 5000-50000 |
| 17 | 进度滞后仍未采取有效措施进行赶工的 | 元/天 | 1000 |
| 18 | 承包人不按时报送有关资料或报表的 | 元/次 | 1000 |
| 四 | 安全文明施工 |  |  |
| 19 | 未按规定办理各项施工许可证照（手续）的 | 元/项 | 10000 |
| 20 | 施工现场无安全监督员或安全监督员脱岗的 | 元/人*次 | 1000 |
| 21 | 发现安全隐患并未及时进行整改的 | 元/处 | 2000 |
| 22 | 由于违反安全规程，发生质量安全事故的 | 元/次 | 10000-50000 |
| 23 | 未按要求对施工现场进行交通管制，施工现场不按规定设立 醒目的警示、警戒标志的 | 元/处 | 2000 |
| 24 | 不按规定使用安全生产经费的 | 元/次 | 2000-10000 |
| 25 | 废料、废渣或弃土堆等未做到工完场清，或乱弃于公路附近 而未运到弃土堆，影响施工文明形象的 | 元/处 | 2000 |
| 26 | 施工过程中对周围植被造成大面积破坏或污染 | 元/处 | 10000 |
| 五 | 其他 |  |  |
| 27 | 承包人拖欠农民工工资造成群众上访、阻工等不良影响的 | 元/次 | 20000-100000 |
| 28 | 承包人未通过农民工工资专户发放农民工工资的，或发放不 及时的 | 元/次 | 5000 |

- 第二章 评审办法

- 一、评审方法

- 本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

- 询价人根据询价项目的需求组成询价小组（由询价人相关部门代表组成，成员不少于3人单数），对报价文件进行评审。

- 二、形式、响应及资格评审标准

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、具备有效的营业执照及安全生产许可证，安全生产许可证、业绩等资格条件符合询价文件规定；

6、承诺书及发票、质量、信誉承诺符合询价文件规定；

7、其他资料符合询价文件规定。

- 三、报价排序规则

本项目以询价人按询价文件的“排序报价”计算规则计算出的“排序报价”作为排序依据

“排序报价”计算规则：

1、如报价人向询价人提供的发票类型为增值税专用发票，则报价人的“排序报价”按扣除相应税率后的不含税总价进行计算；

2、如报价人向询价人提供的发票类型为增值税普通发票，则报价人的“排序报价”按含税总价进行计算；

- 四、评审程序

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，询价人按上款报价排序计算规则计算“排序报价”，取“排序报价”最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）。

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《第二轮报价函》当众报价（第二轮报价规则：报价人只需在第一轮报价的基础上填写下浮后的总价，在合同签订前，询价人将根据成交人第二轮报价的总价分别计算出分项单价，即作为最终成交合同单价（分项单价按四舍五入保留两位小数），报价人应无条件予以理解和接受，否则视为报价人不响应询价人要求而被拒绝中选），第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，询价人按报价人的第二轮报价计算出的“排序报价”由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，询价人将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

询价人按报价人的最终报价计算出的“排序报价”由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

第三章  报价文件格式

## （封面、授权委托书、报价函、发票承诺函、质量承诺函、信誉承诺表、其它资料等格式）

0、封面格式

正（副）本

江西联兴公路工程有限公司

### 2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目

### 标段

- 报价文件

- 报价人：                       （盖章）

- 日期：202  年   月   日

- 1、授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年   月   日至    年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

- 注：如报价人法定代表人/单位负责人参加询价行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书（如有）等复印件。

2、报  价  函

致：江西联兴公路工程有限公司

经研究，我方同意《2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目询价文件》的所有内容及条款（含全部补遗书）并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

- 我方接受询价文件规定的一个报价人最多只能中选1个标段的原则，如我单位所投多个标段的排名均为第一，我方选择中选标段的优先次序为：第一选择   标段，第二选择     标段。（如报价人仅投一个标段，则无需填写，否则必须填写）

根据分析计算，我方愿以含税总价人民币（大写）

### （￥            元，税率：     %），完成贵公司规定     标段的所有施工内容。

| LJ1标报价清单 （赣定（K3077+150-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全高速路基工程劳务合作） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预估数量 | 控制单价 （元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 整修边坡 | m2 | 5000 | 1.80 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 2 | 运土方（第1km） | m3 | 15000 | 1.80 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 3 | 运土方（每增运1km） | m3 | 350000 | 0.52 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 4 | 运石方（第1km） | m3 | 3000 | 2.50 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 5 | 运石方（每增运1km） | m3 | 350000 | 0.68 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 6 | 人工开挖土方 | m3 | 200 | 13.09 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 7 | 机械开挖土方 | m3 | 15000 | 6.00 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 8 | 机械开挖石方 | m3 | 800 | 13.00 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 9 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 1000 | 23.03 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 10 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 300 | 9.09 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 11 | 回填土方 | m3 | 500 | 9.09 |  |  | 单价包人工、机械、土及零星辅助材料 |
| 12 | 回填石方 | m3 | 800 | 18.98 |  |  | 单价包人工、机械、石及零星辅助材料 |
| 13 | 机械拆除圬工砌体 | m3 | 400 | 13.03 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 14 | 人工拆除圬工砌体（含切缝） | m3 | 500 | 50.30 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 15 | 人工拆除钢筋混凝土 | m3 | 200 | 96.37 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 16 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 1000 | 8.03 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 17 | M7.5浆砌片石（不含材料）一级坡 | m3 | 2000 | 152.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 18 | M7.5浆砌片石（不含材料）二级坡 | m3 | 500 | 152.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 19 | M7.5浆砌片石（不含材料）三级坡及以上 | m3 | 200 | 152.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 20 | 砖砌圬工砌体（不含材料） | m3 | 200 | 160.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 21 | 砼喷射混凝土（不含材料） | m3 | 200 | 379.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 22 | 水泥混凝土构筑物（不含材料） | m3 | 2000 | 153.27 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 23 | 预制及现浇构筑物钢筋制作安装（不含材料） | t | 5 | 858.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 24 | 砂砾垫层（含袋装砂砾反率层）（不含材料） | m3 | 800 | 9.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 25 | 人工安、拆除盖板（清理边沟） | m | 100 | 31.01 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 26 | 钻孔（砂、土层） | 个 | 100 | 32.00 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 27 | 钻孔（岩层） | 个 | 100 | 100.00 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 28 | PE管顶进施工φ315HDPE管 | m | 300 | 709.73 |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、零星辅助材料 |
| 29 | 砼预制安装（不含预制构件制作） | m3 | 200 | 153.03 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 30 | 安装砼沟盖板（不含预制构件制作） | 块 | 200 | 10.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 31 | 边坡挂网（包含材料） | m2 | 1500 | 21.92 |  |  | 单价包人工、机械、铁丝网等材料及零星辅助材料 |
| 32 | 客土喷播植草(厚度8cm) | m2 | 4000 | 24.33 |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、铁丝网、无纺布等材料及零星辅助材料 |
| 33 | 喷播草籽 | m2 | 6000 | 9.09 |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、草籽等材料及零星辅助材料 |
| 34 | 铺草皮 | m2 | 1000 | 4.57 |  |  | 单价包人工、机械、草皮等材料及零星辅助材料 |
| 35 | 植生袋 | m3 | 2000 | 36.52 |  |  | 单价包人工、机械、植生袋等材料及零星辅助材料 |
| 36 | 人工伐树及挖根 | 棵 | 200 | 42.46 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 37 | 安装砼路缘石（不含预制构件制作） | m | 100 | 10.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 38 | 拆装波形护栏及立柱 | m | 200 | 10.79 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 39 | 混凝土钻孔植筋（φ28mm以内，孔深50cm以内） | 根 | 100 | 60.00 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 40 | 安装铸铁雨水箅子（不含雨箅子） | 块 | 500 | 15.15 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 41 | 声屏障安装（路基段） | m | 500 | 360.00 |  |  | 含安装声屏障、基础开挖、埋设钢管、钢筋、浇筑砼及下封盖施工等 |
| 42 | 声屏障安装（桥梁段） | m | 300 | 260.00 |  |  | 含安装声屏障、钻孔、化学螺栓施工等 |
| 43 | 人工切割混凝土及钢筋混凝土 | m2 | 100 | 355.67 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 44 | 沥青混凝土路面挖沟槽(含切缝) | m³ | 100 | 56.59 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 45 | 桥梁防撞墙钻孔 | m³ | 20 | 303.60 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 46 | 混凝土预制构件制作(现拌） | m³ | 100 | 284.09 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 含税签约合同总价 |
| LJ2标报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| （赣定（K3042+926-K3077+150）、赣州绕城、兴赣、宁兴高速路基工程劳务合作） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预估数量 | 控制单价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 整修边坡 | m2 | 2000 | 1.80 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 2 | 运土方（第1km） | m3 | 20000 | 1.80 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 3 | 运土方（每增运1km） | m3 | 300000 | 0.52 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 4 | 运石方（第1km） | m3 | 2000 | 2.50 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 5 | 运石方（每增运1km） | m3 | 300000 | 0.68 |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 6 | 人工开挖土方 | m3 | 200 | 13.09 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 7 | 机械开挖土方 | m3 | 20000 | 6.00 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 8 | 机械开挖石方 | m3 | 500 | 13.00 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 9 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 1200 | 23.03 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 10 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 500 | 9.09 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 11 | 回填土方 | m3 | 600 | 9.09 |  |  | 单价包人工、机械、土及零星辅助材料 |
| 12 | 回填石方 | m3 | 400 | 18.98 |  |  | 单价包人工、机械、石及零星辅助材料 |
| 13 | 机械拆除圬工砌体 | m3 | 300 | 13.03 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 14 | 人工拆除圬工砌体（含切缝） | m3 | 400 | 50.30 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 15 | 人工拆除钢筋混凝土 | m3 | 200 | 96.37 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 16 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 800 | 8.03 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 17 | M7.5浆砌片石（不含材料）一级坡 | m3 | 2000 | 152.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 18 | M7.5浆砌片石（不含材料）二级坡 | m3 | 400 | 152.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 19 | M7.5浆砌片石（不含材料）三级坡及以上 | m3 | 100 | 152.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 20 | 砖砌圬工砌体（不含材料） | m3 | 200 | 160.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 21 | 砼喷射混凝土（不含材料） | m3 | 200 | 379.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 22 | 水泥混凝土构筑物（不含材料） | m3 | 2000 | 153.27 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 23 | 预制及现浇构筑物钢筋制作安装（不含材料） | t | 5 | 858.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 24 | 砂砾垫层（含袋装砂砾反率层）（不含材料） | m3 | 700 | 9.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 25 | 人工安、拆除盖板（清理边沟） | m | 100 | 31.01 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 26 | 钻孔（砂、土层） | 个 | 100 | 32.00 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 27 | 钻孔（岩层） | 个 | 100 | 100.00 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 28 | PE管顶进施工φ315HDPE管 | m | 500 | 709.73 |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、零星辅助材料 |
| 29 | 砼预制构件安装（不含预制构件制作） | m3 | 200 | 153.03 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 30 | 安装砼沟盖板（不含预制构件制作） | 块 | 200 | 10.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 31 | 边坡防护挂网（包含材料） | m2 | 1200 | 21.92 |  |  | 单价包人工、机械、铁丝网等材料及零星辅助材料 |
| 32 | 客土喷播植草(厚度8cm) | m2 | 5000 | 24.33 |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、铁丝网、无纺布等材料及零星辅助材料 |
| 33 | 喷播草籽 | m2 | 5500 | 9.09 |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、草籽等材料及零星辅助材料 |
| 34 | 铺草皮 | m2 | 1200 | 4.57 |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 35 | 植生袋 | m3 | 1500 | 36.52 |  |  | 单价包人工、机械、植生袋等材料及零星辅助材料 |
| 36 | 人工伐树及挖根 | 棵 | 300 | 42.46 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 37 | 安装砼路缘石（不含预制构件制作） | m | 100 | 10.00 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 38 | 拆装波形护栏及立柱 | m | 200 | 10.79 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 39 | 混凝土钻孔植筋（φ28mm以内，孔深50cm以内） | 根 | 100 | 60.00 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 40 | 安装铸铁雨水箅子（不含雨箅子） | 块 | 400 | 15.15 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 41 | 声屏障安装（路基段） | m | 500 | 360.00 |  |  | 含安装声屏障、基础开挖、埋设钢管、钢筋、浇筑砼及下封盖施工等 |
| 42 | 声屏障安装（桥梁段） | m | 300 | 260.00 |  |  | 含安装声屏障、钻孔、化学螺栓施工等 |
| 43 | 人工切割混凝土及钢筋混凝土 | m2 | 100 | 355.67 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 44 | 沥青混凝土路面挖沟槽(含切缝) | m³ | 100 | 56.59 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 45 | 桥梁防撞墙钻孔 | m³ | 20 | 303.60 |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 46 | 混凝土预制构件制作(现拌） | m³ | 100 | 284.09 |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 含税签约合同总价 |

注：1、上表所列数量为预估数量，不作为结算依据，仅作为共同报价基础，实际施工数量可能存在偏差，报价人应充分理解并考虑实际施工数量的不确定性风险谨慎报价。实际支付按实际验收的合格工程量为准。

2、本报价包含但不限于实施和完成该项目所必需的人工、辅材、机械设备、小型机具、质检（自检）、缺陷修复、清理、运输、过路费、管理、交通维护、保险、税费、利润、用水、用电、生活及办公临时设施等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和全部风险，询价人不另行支付其他任何费用。该单价为固定单价，合同执行期间由于人工、设备价格等因素导致的价格上涨而引起工程或项目施工成本增加的风险由乙方自行承担，合同单价不再调整。

3、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。

4、LJ1标控制价上限： 2492376 元 ，LJ2标控制价上限：2560618元 。报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

报价人：                  (盖单位章)

法定代表人/单位负责人或

其委托代理人：   	(签字)

报价时间：       年      月      日

3、承诺书

江西联兴公路工程有限公司 （询价人名称）：

我方参加了 2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目 （项目名称） 询价报价 ，我方在此承诺：

- 1、为保证工程顺利推进，若我方确定为成交人后，在施工过程中，出现未按你方要求进场或无法按照你方要求及时完成标段所辖范围内施工任务等情形时，你方有权选择重新选择队伍或委派另一标段的成交人进行支援施工，工程量清单内细目单价按受委派方（标段）的成交单价进行结算，我方无条件接受，并积极配合。

2、针对施工过程中涉及询价工程量清单外的施工项目或细目，我方同意以下新增单价确定原则：

参照江西省现行有关定额及补充定额组价计算：

（1）人工、材料（不含设备）、机械单价参照《公路工程建设项目估算、概算、预算编制办法》江西省补充规定的通知（赣交基建字[2019]23 号)及该变更实施期间江西省综合交通运输发展研究中心发布的同期《江西省公路、水运建设工程材料价格信息价》编制预算单价；

（2）费率按计划利润率3%、增值税税率3%进行取费（其余费率计取为0）；

（3）组价完成后须按组价后的预算单价下浮5%确定最终预算单价。

按（1）～（3）项计算后，再按成交价较询价时询价人公布的控制价上限的下浮比率进行下浮确定最终新增单价。

如我方违背了上述承诺，你方有权单方终止合同，我方充分予以理解和接受，相关责任和损失由我方承担，并不得以此为理由向你方提出任何索赔。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

承诺时间：      年      月      日

4、发票承诺函

江西联兴公路工程有限公司 （询价人名称）：

我方参加了                      （项目名称） 询价报价 ，我方在此承诺：

如我方确定为中选单位，我方在本项目实施完成承诺向合同签订人提供发票的税率为：       %。发票的类型为：增值税         （填写专用或普通）发票。

如我方违背了上述承诺，本项目合同签订人有权从工程（货物）支付款中，根据我方提供的增值税发票（专用或普通）进行折算扣除，并可以将我方的违约行为上报相关部门，作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

承诺时间：      年      月      日

### 注：本承诺函的发票税率及类型须与报价函的税率一致，不一致时以本承诺函为准。

- 5、质量承诺函

江西联兴公路工程有限公司 （询价人名称）：

我方参加了                         （项目名称） 询价报价 ，我方在此承诺：

- 如我方确定为中选单位，我方将按照国家及行业相关标准、设计图纸（如有）及本询价文件要求的质量及技术标准进行施工，确保安全、优质、高效完成本项目各项施工任务。

如我方违背了上述承诺，本项目合同签订人有权拒绝我方任何款项和单方解除合同，并可以将我方的违约行为上报相关部门，作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

承诺时间：       年      月       日

- 6、信誉承诺表

| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 5 | 报价人是否存在弄虚作假的行为 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现询价人有权取消其中选资格，并没收其询价保证金。

### 3.询价人有权核查报价人在报价文件中提供的资料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决并没收其询价保证金；若在签订合同前发现第一成交候选人提供了虚假资料，询价人有权取消其中选资格并没收其询价保证金；若在合同实施期间发现中选人提供了虚假资料，询价人有权从工程（货物）支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时询价人有权将报价人上述弄虚作假行为上报相关主管部门,作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：       	(签字)

承诺时间：     年    月    日

- 7、其它资料

（营业执照、安全生产许可证、业绩、询价保证金保函（如有）等资料）

注：1、营业执照、安全生产许可证提供复印件，内容清晰可辨，并加盖公章；

### 2、业绩需提供合同扫描件，并加盖公章；

### 3、询价保证金银行保函提供复印件并加盖公章（如为现金形式，此条可不提供）。

- 第四章 合同格式

2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目    标段

合同（草案）

甲方（定作人）：江西联兴公路工程有限公司

住所地：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：

联系电话：

乙方（承揽人）：

住址/住所地：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：

# 联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方遵循公平、自愿、诚实信用的原则，在协商一致的基础上，乙方自愿承揽甲方 2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目LJ1标段/LJ2标段等工作。为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，供双方信守履行。

一、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同书及各种合同附件（含询价期间和合同谈判过程中的澄清文件和补遗书等）；

（2）成交通知书；

（3）报价函（第二轮）；

（4）承诺书；

（5）质量承诺函；

（6）发票承诺函；

（7）询价文件约定的相应条款；

（8）施工图纸（含询价文件补遗书中与此有关的部分）（如有）；

（9）报价文件；

（10）国家相关规范、标准及规程等；

（11）其他合同文件：甲方制定的各项项目管理制度、规定、办法及往来函件等。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准

- 二、承揽项目工程地点： 赣定（K3042+926-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全、赣州绕城、兴赣、宁兴高速公路范围内路基养护各施工点。其中LJ1标施工路段为赣定（K3077+150-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全高速公路范围内路基工程施工；LJ2标施工路段为赣定（K3042+926-K3077+150）、赣州绕城、兴赣、宁兴高速公路范围内路基工程施工 。

三、承揽内容（标的）： 2025年高速公路养护路基工程劳务合作项目LJ1/LJ2标段询价报价工程量清单及甲方下发的任务通知单规定的全部内容。

四、合同周期、工期要求：

1、合同周期：自签订合同之日起12个月，如遇特殊情况，经双方经协商一致，服务周期可以延长，延长期限最长不超过12个月。

2、工期要求：乙方根据甲方每次下达的任务通知，在要求工期内完成施工。如未完成，逾期违约金：3000元/天。受不可抗力、交警路政审批和管控及非乙方自身原因导致的工期延误，经双方友好协商工期可予以适当顺延。如乙方无故拖延超过约定工期15日仍未完工或中途退场的，甲方有权单方解除合同并不退还履约担保，且乙方无权要求甲方支付工程款，并追究由此给甲方造成的损失及责任，不再允许乙方参与甲方所有经营活动。

五、承揽方式、材料提供、安全责任

由本合同项下的所有承揽定作内容，均由乙方以劳务承包承揽的方式完成，乙方完成甲方委托承揽工作中所需的，包括但不限于相关人工、辅材、工具、器具、机械及辅助承揽工具等均由乙方自行准备。乙方在从事承揽工作中，应自行注意工作安全，做好安全措施，保质保量完成承揽工作，如发生安全事故及一切自身及对外人身伤害、财产损失等责任均由乙方承担，与甲方无关，除非乙方的安全事故或伤害是由甲方故意或重大过错所造成。

六、质量标准

（一）乙方应严格按照国家有关作业规范和质量验收标准组织施工作业，如涉及乙方自行购买相关辅助材料的，则该等辅助材料必须符合国家和行业的相关标准并满足甲方需要和要求。如有未经甲方验收的材料用于承揽作业的，甲方有权要求乙方更换合格的材料重做或有权单方相应扣减该部分材料对应的承揽报酬。

（二）若双方对约定验收部分有说明的地方，按双方当时约定的规则进行验收，其它按现行国家技术规范、规定、标准和地方规范、标准等执行。

七、承揽工作完工与验收

（一）乙方应自本合同签订之日起，甲方下达工程任务求工工期内完成本合同项下每项工程全部承揽工作，将成果交付甲方验收。因不可抗力或经甲方书面确认的特殊情况等客观原因影响工期的，由甲乙双方另行确认，确认无误后工期顺延。

（二）乙方应在每项工作完工验收后  7  天内撤出全部临建、施工作业人员、施工设备和其他剩余材料等，并将所有乙方范围内的工作场地清理干净，否则甲方有权拆除清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

（三）承揽工作完工并达到合同验收要求的，乙方不得以其与第三方存在经济纠纷为由而拒绝向甲方移交，若因此影响甲方且造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿。

八、承揽报酬的结算和价款支付

（一）乙方必须按照甲方的要求、施工图纸（如有）、报价清单及甲方下达的每项任务完成承揽内容。以下表格中所载明的单价为固定单价且含税（税率为  %），在合同执行期间，由于人工、设备价格的上涨而引起项目或工程施工成本增加的风险由乙方自行承担，合同单价不再调整。以下表格（工程量清单）所列明数量为签约时预估数量，含税签约合同总价系根据预估数量推算所得，最终承揽费用按乙方实际完成并经甲方验收确认的合格工作量办理最终结算确定的金额为准。

| LJ1标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （赣定（K3077+150-K3142+000）、龙河、龙杨、寻全高速路基工程劳务合作） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预估数量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 |  |
| 1 | 整修边坡 | m2 | 5000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 2 | 运土方（第1km） | m3 | 15000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 3 | 运土方（每增运1km） | m3 | 350000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 4 | 运石方（第1km） | m3 | 3000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 5 | 运石方（每增运1km） | m3 | 350000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 6 | 人工开挖土方 | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 7 | 机械开挖土方 | m3 | 15000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 8 | 机械开挖石方 | m3 | 800 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 9 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 1000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 10 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 300 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 11 | 回填土方 | m3 | 500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、土及零星辅助材料 |
| 12 | 回填石方 | m3 | 800 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、石及零星辅助材料 |
| 13 | 机械拆除圬工砌体 | m3 | 400 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 14 | 人工拆除圬工砌体（含切缝） | m3 | 500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 15 | 人工拆除钢筋混凝土 | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 16 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 1000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 17 | M7.5浆砌片石（不含材料）一级坡 | m3 | 2000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 18 | M7.5浆砌片石（不含材料）二级坡 | m3 | 500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 19 | M7.5浆砌片石（不含材料）三级坡及以上 | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 20 | 砖砌圬工砌体（不含材料） | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 21 | 砼喷射混凝土（不含材料） | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 22 | 水泥混凝土构筑物（不含材料） | m3 | 2000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 23 | 预制及现浇构筑物钢筋制作安装（不含材料） | t | 5 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 24 | 砂砾垫层（含袋装砂砾反率层）（不含材料） | m3 | 800 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 25 | 人工安、拆除盖板（清理边沟） | m | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 26 | 钻孔（砂、土层） | 个 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 27 | 钻孔（岩层） | 个 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 28 | PE管顶进施工φ315HDPE管 | m | 300 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、零星辅助材料 |
| 29 | 砼预制安装（不含预制构件制作） | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 30 | 安装砼沟盖板（不含预制构件制作） | 块 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 31 | 边坡挂网（包含材料） | m2 | 1500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、铁丝网等材料及零星辅助材料 |
| 32 | 客土喷播植草(厚度8cm) | m2 | 4000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、铁丝网、无纺布等材料及零星辅助材料 |
| 33 | 喷播草籽 | m2 | 6000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、草籽等材料及零星辅助材料 |
| 34 | 铺草皮 | m2 | 1000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、草皮等材料及零星辅助材料 |
| 35 | 植生袋 | m3 | 2000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、植生袋等材料及零星辅助材料 |
| 36 | 人工伐树及挖根 | 棵 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 37 | 安装砼路缘石（不含预制构件制作） | m | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 38 | 拆装波形护栏及立柱 | m | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 39 | 混凝土钻孔植筋（φ28mm以内，孔深50cm以内） | 根 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 40 | 安装铸铁雨水箅子（不含雨箅子） | 块 | 500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 41 | 声屏障安装（路基段） | m | 500 |  |  |  |  | 含安装声屏障、基础开挖、埋设钢管、钢筋、浇筑砼及下封盖施工等 |
| 42 | 声屏障安装（桥梁段） | m | 300 |  |  |  |  | 含安装声屏障、钻孔、化学螺栓施工等 |
| 43 | 人工切割混凝土及钢筋混凝土 | m2 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 44 | 沥青混凝土路面挖沟槽(含切缝) | m³ | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 45 | 桥梁防撞墙钻孔 | m³ | 20 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 46 | 混凝土预制构件制作(现拌） | m³ | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 含税签约合同总价 |

| LJ2标报价工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （赣定（K3042+926-K3077+150）、赣州绕城、兴赣、宁兴高速路基工程劳务合作） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预估数量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 |  |
| 1 | 整修边坡 | m2 | 2000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 2 | 运土方（第1km） | m3 | 20000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 3 | 运土方（每增运1km） | m3 | 300000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 4 | 运石方（第1km） | m3 | 2000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 5 | 运石方（每增运1km） | m3 | 300000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、过路费及零星辅助材料 |
| 6 | 人工开挖土方 | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 7 | 机械开挖土方 | m3 | 20000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 8 | 机械开挖石方 | m3 | 500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 9 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 1200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 10 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 11 | 回填土方 | m3 | 600 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、土及零星辅助材料 |
| 12 | 回填石方 | m3 | 400 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、石及零星辅助材料 |
| 13 | 机械拆除圬工砌体 | m3 | 300 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 14 | 人工拆除圬工砌体（含切缝） | m3 | 400 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 15 | 人工拆除钢筋混凝土 | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 16 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 800 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 17 | M7.5浆砌片石（不含材料）一级坡 | m3 | 2000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 18 | M7.5浆砌片石（不含材料）二级坡 | m3 | 400 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 19 | M7.5浆砌片石（不含材料）三级坡及以上 | m3 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 20 | 砖砌圬工砌体（不含材料） | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 21 | 砼喷射混凝土（不含材料） | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 22 | 水泥混凝土构筑物（不含材料） | m3 | 2000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 23 | 预制及现浇构筑物钢筋制作安装（不含材料） | t | 5 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 24 | 砂砾垫层（含袋装砂砾反率层）（不含材料） | m3 | 700 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 25 | 人工安、拆除盖板（清理边沟） | m | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 26 | 钻孔（砂、土层） | 个 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 27 | 钻孔（岩层） | 个 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 28 | PE管顶进施工φ315HDPE管 | m | 500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、零星辅助材料 |
| 29 | 砼预制构件安装（不含预制构件制作） | m3 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 30 | 安装砼沟盖板（不含预制构件制作） | 块 | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 31 | 边坡防护挂网（包含材料） | m2 | 1200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、铁丝网等材料及零星辅助材料 |
| 32 | 客土喷播植草(厚度8cm) | m2 | 5000 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、铁丝网、无纺布等材料及零星辅助材料 |
| 33 | 喷播草籽 | m2 | 5500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、泥浆、草籽等材料及零星辅助材料 |
| 34 | 铺草皮 | m2 | 1200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械及零星辅助材料 |
| 35 | 植生袋 | m3 | 1500 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、植生袋等材料及零星辅助材料 |
| 36 | 人工伐树及挖根 | 棵 | 300 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 37 | 安装砼路缘石（不含预制构件制作） | m | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 38 | 拆装波形护栏及立柱 | m | 200 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 39 | 混凝土钻孔植筋（φ28mm以内，孔深50cm以内） | 根 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 40 | 安装铸铁雨水箅子（不含雨箅子） | 块 | 400 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 41 | 声屏障安装（路基段） | m | 500 |  |  |  |  | 含安装声屏障、基础开挖、埋设钢管、钢筋、浇筑砼及下封盖施工等 |
| 42 | 声屏障安装（桥梁段） | m | 300 |  |  |  |  | 含安装声屏障、钻孔、化学螺栓施工等 |
| 43 | 人工切割混凝土及钢筋混凝土 | m2 | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 44 | 沥青混凝土路面挖沟槽(含切缝) | m³ | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 45 | 桥梁防撞墙钻孔 | m³ | 20 |  |  |  |  | 单价包人工、各类孔径机械、零星辅助材料 |
| 46 | 混凝土预制构件制作(现拌） | m³ | 100 |  |  |  |  | 单价包人工、机械、零星辅助材料 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 含税签约合同总价 |

- 以上单价均已包含但不限于为实施和完成该承揽项目或工程所必需的人工、辅材、零星材料、小型机具、机械设备、质检（自检）、缺陷修复、清理、运输、过路费、交通维护、管理、保险、税费、利润、用水、用电、生活及办公临时设施等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和全部风险，甲方不再支付其他任何费用。

- （三）如甲方要求在图纸（如有）或合同清单外增加承揽项目的，报酬另外计算，单价套用合同内相同结算价，若合同中无相同或相似的项目双方协商定价后再实施。乙方不得以单价原因拒绝提供承揽而拖延工期，否则造成的损失由乙方承担赔偿责任。

（四）本承揽项目所有承揽报酬、报价、费用等均为含税价格，由乙方提供合规税票（乙方如为个人的应向税务部门代开发票给甲方），如因乙方递交结款材料不全或因发票不符合甲方要求或税务合规要求，甲方有权延期付款且不承担违约责任。

- （（五） 本合同承揽每项工程完工，甲方按乙方实际完成并经甲方验收确认的合格工作量办理最终结算确定乙方承揽报酬金额，乙方开具 税点为  %的增值税专/普票 全部合同价款发票给甲方后，并如下方式分期支付：

- 1、第1期支付：每项工程完工并经询价人验收合格后30天内，凭双方签认的验收签证资料办理结算，验收签证等资料经甲方相关人员复核后，须提供符合要求的发票进行结算，经甲方结算流程审批通过后，支付经验收工程总价的80％，其中暂扣20%的支付工程款费用作为农民工工资保证金，待乙方提供农民工资结清证明资料后，甲方在第2期支付中进行支付。

- 2、第2期支付：每项工程完工并经业主验收合格，乙方提供支付农民工工资结清承诺函后30天内，支付经验收工程总价的17%。

- 3、第3期支付：每项工程质保期2年（质保期自项目经业主验收合格之次日起计算），期满并经询价人复查无质量缺陷后30天内支付已完工程剩余结算款（不计息）

- （六）本合同项下涉及的乙方承揽报酬金额最终结算必须经甲方法定代表人或其授权委托人签名并同时经甲方加盖公司公章方为有效，除前述约定结算方式外，其他任何签名均不得作为最终结算。

九、甲方的权利义务

（一）为乙方提供承揽作业施工场地及安全设施，满足作业条件，解决作业中需甲方协调解决的关系及纠纷。

（二）根据实际需要，给乙方提供相应图纸（如有）、技术资料，监督乙方作业过程中的质量、材料质量、进度等。除必要的监督检验之外，甲方不参与乙方完成工作的过程，必要时对乙方进行现场指导及交底。

（三）按时与乙方办理结算并支付乙方相应承揽报酬。

（四）甲方对乙方的作业安全措施进行监督、检查。对检查中存在安全隐患的，甲方有权下发暂停承揽作业整改通知，乙方未在规定期间内整改完毕的，由此造成的损失由乙方承担。

十、乙方的权利义务

（一）严格按照作业范围、甲方要求、图纸（如有）、质量标准要求作业，按甲方要求，配备满足作业进度的人员、零星材料及机械设备；若乙方不能按甲方要求配备人员、零星材料及机械设备，甲方有权终止合同，且有权要求乙方支付合同结算价的10%的违约金。按甲方规定的时间如期完成各项承揽任务；

（二）保证参与承揽作业的全部工作人员具有相应的从业资质，过程符合法律法规规定。乙方应为其现场作业人员依法办理缴纳工伤保险，如因乙方违反相关规定和本合同约定，未履行前述义务，导致甲方因此承担经济赔偿或补偿等责任的，甲方有权就此全部损失向乙方追偿。

（三）负责承揽作业过程中的安全教育、安全管理等，作业过程中导致的事故和损失全部由乙方承担。遵守有关环境保护、水土保持的规定，作业过程中产生的垃圾应正确处理，不得污染环境，若因乙方原因导致甲方对外承担责任的，甲方可向乙方全额追偿。乙方不得以材料为甲方提供为由，推卸作业中及完工后出现的任何质量问题。

（四）乙方应自行与其作业人员签订劳动或劳务合同，支付劳动或劳务报酬。乙方人员及乙方安排现场管理、施工、作业等工作的全部人员与甲方无任何劳动、劳务、雇佣等关系（如因现场作业需要乙方工作人员需配带甲方标志的，亦不代表甲方承认该工作人员系甲方人员的身份），前述人员发生的任何人身伤害均与甲方无关，由乙方自行承担。前述人员在工作过程中造成相关人员损害或财物损毁的，全部赔偿责任由乙方及相关人员自行承担，与甲方无关，若因乙方原因导致甲方对外承担责任的，甲方可向乙方全额追偿。

（五）未经甲方书面许可，乙方不得使用甲方的名称和商标等，不得以甲方的名义对外订立任何合同、开展任何活动。

（六）未经甲方书面同意，乙方不得将其承揽的主要工作交由第三人完成，如未经同意交于第三人完成的,甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿损失，同时乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方共同负责；如经甲方书面同意的，乙方可将其承揽的辅助工作交由第三人完成，但乙方应就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

（七）乙方应当妥善保管甲方提供的图纸（如有）、安全设施、材料以及完成的工作成果等，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

（八）在验收过程中，甲方发现乙方所完成的工程的质量与合同或国家有关规范不符合，乙方必须按甲方的要求修复、重作，达到合同、规范或甲方要求。

（九）承揽工作验收合格之日起  24  个月内有任何质量问题乙方必须在  5 日内响应，并在  28  日内完成修复，修复费用由乙方承担，如乙方未在约定时限内完成维修，则甲方有权委托第三方修复，所需费用由乙方承担，如乙方未主动承担的，甲方有权全额向乙方追偿。

十一、违约责任

（一）如因乙方原因造成承揽工期延误，则从延误之日起每天支付甲方延期违约金 3000元。如延误工期超过 15 天的，甲方有权单方解除终止本合同，乙方除应按前述规定向甲方支付违约金外，还应赔偿甲方因此受到全部损失。

（二）双方任何一方不履行合同义务或不按合同约定全面履行义务的，均应承担继续履行、采取补救措施或赔偿守约方损失等违约责任。

（三）如乙方不能按甲方要求配备人员、零星材料及机械设备，或无正当理由不应积极配合甲方的监督及验收工作的，甲方有权根据实际情况解除合同，且有权要求乙方支付合同结算价10%的违约金。

（四）乙方应及时支付民工工资。如因未及时支付工资而造成甲方损失或发生群体上访事件，乙方除应支付民工工资和赔偿甲方的损失外，还应向甲方支付应付工资总额的20%的违约金。

（五）乙方应向甲方承担本合同项下的相关损失及相关费用，乙方怠于主动支付的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以抵偿费用的，甲方有权全额向乙方追偿全部直接损失和间接损失（间接损失以直接经济损失数额为基数，自损失发生之日起按万分之二的标准计算至款清之日止）并同时要求乙方承担因追偿产生的诉讼费、保全费、诉讼保全保险费、律师代理费等费用。

（六）在施工过程中乙方应严格按照设计图纸（如有）、施工技术规范规程、有关工程管理规定及甲方施工要求等组织施工，若成交人未严格按照相关技术规范要求组织施工，导致工程进度迟缓、工程质量下降、存在安全生产隐患以及其他对工程建设产生不良影响的行为，我方将依据我公司相关违约处罚条款（详见附件）进行相应的处罚。

（七）本合同任何一方应承担的违约责任不因合同的解除而予以免除。

十二、合同的变更、解除和终止

（一）经双方协商一致，可以变更或解除本合同，并以书面形式确定。

（二）甲方有以下情形之一的，乙方可以解除合同：

1.甲方无正当理由，在乙方发出催款通知书后仍逾期 30 日未支付合同价款的。

2.其他情形：     无

（三）乙方有以下情形之一的，甲方可以解除合同。甲方的解除合同通知书到达乙方时，合同解除。

1.乙方无正当理由逾期  30 日未完成承揽工作的。

2.如乙方不能按甲方要求配备人员、零星材料及机械设备，甲方有权根据实际情况解除合同。

4.乙方完成的承揽事务不符合质量要求，经维修、返还后仍不能满足甲方要求的。

5.其他情形：     无

十三、保密条款

（一）甲乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

（二）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息；收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息；或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

十四、不可抗力

在合同履行结束之前任何时候，如发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。如上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

十五、通知

甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知，除本合同另有约定外，都应以书面形式送达对方。双方确认本合同载明的地址或住所地、联系电话等为相关通知、法律文书、诉讼文件等的送达地址。双方上述送达地址适用范围包括本合同履行期间各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书、诉讼仲裁文件的送达，同时包括在争议进入诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序的法律文件送达。

十六、争议解决

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，双方向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十七、合同生效条件及文本数量

本合同一式 伍  份，甲方执 叁  份，乙方执  贰 份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人/负责人或委托代理人签名并经双方加盖印章起生效。

十八、其他约定

（一）对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由甲、乙双方法定代表人/负责人或委托代理人签名并经双方加盖印章后成为本合同不可分割的部分。补充协议与本合同均具有法律效力。本合同与其补充协议约定不一致的，以补充协议为准。

（二）本合同任何条款被禁止或被认定无效或被撤销，该禁止、无效或撤销不得影响合同任何其他条款的有效性和继续实施。

（三）本合同所列附件（如有）作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，附件内容与本合同正文约定不一致的，以本合同正文为准。

（四）除本合同其他条款有特别约定外，甲、乙双方应根据法律规定各自承担为履行本合同所发生的相关税费。

（五）双方应遵守有关防止贿赂的法律法规，不得与其他方人员发生不正当的利益关系。

（六）其他约定：

1、为保证工程顺利推进，若在施工过程中，乙方出现未按甲方要求进场或无法按照甲方要求及时完成标段所辖范围内施工任务等情形时，甲方有权重新选择队伍或委派另一标段的成交人进行施工，工程量清单内细目单价按受委派方（标段）的成交单价进行结算，乙方应无条件接受，并积极配合。

2、针对施工过程中涉及询价工程量清单外的施工项目或细目，新增单价确定原则如下：

参照江西省现行有关定额及补充定额组价计算：

（1）人工、材料（不含设备）、机械单价参照《公路工程建设项目估算、概算、预算编制办法》江西省补充规定的通知（赣交基建字[2019]23 号)及该变更实施期间江西省综合交通运输发展研究中心发布的同期《江西省公路、水运建设工程材料价格信息价》编制预算单价；

（2）费率按计划利润率3%、增值税税率3%进行取费（其余费率计取为0）；

（3）组价完成后须按组价后的预算单价下浮5%确定最终预算单价。

按（1）～（3）项计算后，再按成交价较询价时甲方公布的控制价上限的下浮比率进行下浮确定最终新增单价。

3、在乙方劳务队伍进场前，乙方需向甲方提供保险资料，确保为每位作业人员购买足额的人身意外伤害保险。保险费用应全面覆盖至每一位参与项目作业的人员，且单人的人身意外伤害保险保额不得低于人民币80万元。提供的保险证明材料需详细注明被保险人名单、保险期限、保险金额及对应的保险公司名称与联系方式等关键信息，以便甲方进行核查。若乙方无法在规定时间内提供符合要求的保险凭证，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退回，且由此产生的一切后果及损失由乙方自行承担。

（以下无正文内容，为签署页）

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人或委托代理人(签名) ：           法人或委托代理人(签名) ：

联系电话:                           联系电话:

年  月  日                          年  月  日